#### Návrh vedení cyklotras

### MIKROREGION

T   Ř   E   M   Š   Í   N

##### J I Ž N Í    B R D Y

2 0 0 7

Návrh na vedení cyklotras v jižní části Brd

vymezené katastrálním územím Svazku obcí mikroregionu Třemšín.

# Úvod

Základní požadavky na vedení cyklotras po území mikroregionu Třemšín byly stanoveny na schůzkách zástupců  MÚ Rožmitál p. Tř. se zpracovatelem dne 16.3.07 a 6.6. 2007.

Hlavní změnou oproti již dříve zpracovanému návrhu cyklotras pro zmíněné území (ten vycházel ze Zásad a postupu při zřizování cyklotras KČT) byl požadavek vytvoření několika uzavřených okruhů, které by vhodně propojovaly jednotlivé členské obce regionu (včetně příslušných osad) a návštěvníkům umožnily dosáhnout na všechna významná vlastivědně a turisticky atraktivní místa regionu.

Na návrh zpracovatele byl počet těchto okruhů stanoven na 4  základní ( každý okruh v délce cca 40 km) a 4 okruhy tak zvaně rodinné (v délce cca 20 km). Výchozím místem pro všechny zmiňované okruhy by byl Rožmitál p. Tř.

Zároveň bylo dohodnuto, že by bylo vhodné z původního návrhu zachovat námět na vedení 2 silničních cyklotras, které navazují na stávající síť cyklotras KTČ. Jedna z obce Třebsko přes Rožmitál až do Ml. Smolivce, druhá z Březnice přes Rožmitál, Hutě, pod Třemšín a pak na Nové Mitrovice. Tyto dvě trasy by byly projektovány ve spolupráci s KTČ. Cílem je „navést“ cykloturisty do regionu.

Navrhované trasy ( použijeme-li klasifikaci KČT) jsou zařazeny jako cyklotrasy  doplňkové, cykloturistické terénní a značené pásovými značkami (ČSN 01 8025) základního rozměru 140 x 140 mm s tím, že barva okrajových pásů je žlutá a střední pás v barvě odpovídající příslušné trase a to v barvě červené, modré, zelené a bílé. Pro informaci o cílech, směru a vzdálenosti k vyznačeným cílům slouží  směrovka (ČSN 01 8025) o základní velikosti 450 x 140 mm, základní plocha směrovky je žlutá písmo černé. Normou jsou dané i ostatní údaje. Rodinné trasy budou označeny  „psaníčkem“ (ze dvou trojúhelníků ) 140 x 140 mm v kombinaci barev žluté (upozorňovací) a červené, modré, zelené a bílé.

Mobiliář tras  bude spočívat ve vybavení informačními tabulemi a mapami a na vhodných místech odpočívkami s rozdílným vybavením. Všechny další postupy při značení a informování veřejnosti o cílech a místech, umístění dalších sloupků se směrovými tabulkami, umístění odpočívek atd. je věcí další diskuze a možností vynakládaných prostředků.

Realizace by měla proběhnout ve 3 etapách : v prvé zprovoznit 4 základní cyklotrasy

vybavené informačními tabulemi s mapami a pro veřejnost mapou „skládačkou“ v měřítku 1 : 50000 ( už i se zákresem tzv. rodinných tras). Ve druhé etapě

zprovoznit  rodinné trasy a ve třetí vybavit vše potřebným mobiliářem.

# Mapovým podkladem při zpracování návrhu byla mapa KČT  č. 35 1. vydání

V návrhu udávaná kilometráž jednotlivých tras je dostatečně přesně odečtená z mapy a překontrolována a upřesněna opakovanými průjezdy.

Po zákresu průběhu cyklotras do mapy  se stává podkladem pro vyznačení v terénu

i podkladem pro výrobu výše uváděných map.

# Návrh na vedení 4 hlavních cykloturistických tras

Výchozím bodem všech tras je Rožmitál pod Třemšínem. A v něm se pro umístění hlavního rozcestníku jako nejvhodnější  jeví prostor parkoviště u autobusového nádraží v těsné blízkost hráze Podzámeckého rybníka. Parkoviště je dostatečně velké, kolem prochází nová cyklotrasa od nádraží ČD.

Trasy ČERVENÁ a ZELENÁ se scházejí na Třemšíně.Trasy MODRÁ a BÍLÁ mají společnou Březnici. Všechny trasy jsou koncipovány tak, aby byly sjízdné po většinu roku mimo období sněhové pokrývky. Jsou vhodné pro trekingová a horská kola. Obtížnost  nepřekračuje střední náročnost.

1)   trasa  T ř e m š í n s k á  - Červená

Rožmitál p. Tř. – Flusárna – Voltuš – Rybova mohyla – Štadruž - Vácíkov – Leletice – Hvožďany – Pozdyně - St. Smolívec – Mýto – Roželov zámeček – Na fálích – Třemšín – Hutě – Věšín - Obžera – Rožmitál p. Tř.

43 km

# 2)   trasa  N a   V y s o k o u   u  Příbramě  -  Modrá

Rožmitál p. Tř. – Sedlice – Vranovice – Láz – Vysoká u Příbramě – Třebsko – Kamenná – Ostrov -Tochovice – Březnice - Chrást – Oslí  – Namnice – Nesvačily – Rožmitál p. Tř.

41 km

3)   trasa M í š o v s k á - Zelená

Rožmitál p. Tř. – Zalány – Nepomuk – Buková – Věšín – Spálená Bouda – Mišov – Dívčí studánka – Moricka – Na Fálích – Třemšín – Na Dědku – Rybova mohyla – Voltuš – Rožmitál p. Tř.

47 km

# 4)   trasa  B ř e z n i c k á  - Bílá

Rožmitál p.Tř. – Nesvačily – Přední Poříčí – Březnice – Bubovice – Hudčice – Koupě – Bělčice – Záhrobí – Leletice – Volenice – Vševily – Bezděkov – Rožmitál p. Tř.

40 km

Podrobné popisy a rozvržení výše uvedených tras jsou uvedeny  v další části návrhu.

# Návrh na vedení 4 rodinných tras

Výchozím bodem je stejně jako u hlavních tras Rožmitál p. Tř. od parkoviště u autobusového nádraží. Trasy svým vedením, charakterem ( včetně převýšení)

jsou koncipovány pro středně náročné vyjížďky okolo 25 km a vhodné pro cykloturistiku rodin s dětmi.

# 1)  Na Vysokou u Příbramě - Zelená

Rožmitál p. Tř. – Nesvačily – Stýčkovy – Hliniště – Vysoká u Př. -  Třebsko – Modrovice -  Chrást – Oslí –  Namnice – Nesvačily – Rožmitál p.Tř.

23 km

# 2)  Březnická - Červená

Rožmitál p. Tř. – Bezděkov – Vševily – Sv. Barbora – Pročevily – Bubovice

Březnice – Přední Poříčí – Zadní Poříčí – Oslí – Nesvačily – Rožmitál p.Tř.

23 km

3)  Třemšínská - Modrá

Rožmitál p. Tř. – Flusárna – Voltuš – Rybova mohyla – Trepanda – Na Dědku – Na fálích – Třemšín – Hutě – Věšín - Obžera – Rožmitál p. Tř.

21km

4)  Brdskými lesy - Bílá

Rožmitál p. Tř. – Flusárna – Hutě – ch. Roubenka – Červená ch. – Moricka – Mýta – Roželov – Vácíkov – Chytava – Soudná – Červená chal. – pod Bílou skálou – býv. kasárna – Rožmitál p. Tř.

28 km

Realizace výše uvedených rodinných cykloturistických tras se předpokládá ve druhé etapě.

# Průběh jednotlivých cyklotras

Po upřesnění a odsouhlasení průběhu jednotlivých tras došlo ke zpřesnění kilometráže, popisu a označení povrchu cest (včetně návrhů na případné opravy

a úpravy).

Byla ustanovena místa pro osazení rozcestníků, směrovek, informačních tabulí, míst  pro odpočinek a také upřesněny požadavky na umístění pásového značení. (Pozor – cykloturistické značení se umísťuje odděleně od značení cyklotras i pěšího značení !)

Z těchto podkladů byly zpracovány projekty jednotlivých tras a byly zároveň stanoveny orientační náklady na jejich zřízení.

Předložený návrh předpokládá označení 235 km cykloturistických terénních tras

pokrývající dostatečně Mikororegion Třemšín, prakticky celou oblast Jižních Brd.

Tento předložený návrh je podkladem pro realizaci prvé etapy.

Neuvažuje vybavením cyklotras dalším mobiliářem. Stávající stav co se týká míst pro odpočinek je vcelku vyhovující. Na všech cílových místech je dostatečný počet

lavic a sedaček a mimo Třemšína i možnosti občerstvení.